GCS Connection Farm

Documento de Escopo do Projeto

Plataforma própria de controle e inteligência de dados de campo

GCS Agro

Versão 1.1 — Junho/2026

Documento preliminar para alinhamento de visão e arquitetura

# Sumário

# 1. Contexto e Visão

A GCS Agro utiliza hoje a plataforma Solinftec como centro de controle das operações agrícolas e de captura de dados climáticos nas fazendas. A plataforma cumpre bem o papel operacional, mas impõe limites: na API, o histórico de detalhes de operação fica disponível por poucos dias (D-10) apenas — dentro da plataforma Solinftec, a extração via export Excel é total e sem esse limite; a análise é restrita aos relatórios nativos e o cruzamento com outras fontes (recomendação técnica, áreas, custos) não é nativo.

O GCS Connection Farm nasce para ir além do que o Solinftec entrega, usando os próprios dados da operação. A premissa central: a Solinftec continua sendo a fonte de captura no campo; a GCS passa a ser dona do dado tratado, do histórico longo e da inteligência construída sobre ele.

O sistema é concebido como uma plataforma modular: cada fonte de dados e cada funcionalidade é um módulo que se conecta e desconecta como uma tomada (plug-and-play), sem que a entrada ou saída de um componente quebre os demais.

# 2. Objetivos do Projeto

Objetivo geral: construir uma plataforma própria de controle, tratamento e análise dos dados de campo, ampliando a capacidade de gestão para além da plataforma Solinftec.

Objetivos específicos:

- Centralizar e preservar o histórico de operações e dados climáticos, superando o limite de D-10 da API.

- Dar agilidade ao trabalho com dados e relatórios, com indicadores prontos e exportáveis.

- Controlar operadores terceirizados (produtividade e base para medição/pagamento).

- Controlar e tratar as áreas trabalhadas e o fechamento progressivo das aplicações (APs).

- Disponibilizar dashboards evolutivos e comparativos das operações.

- Preparar a futura integração com Farmbox e Solinftec (recomendação técnica e fechamento das APs).

- Receber, no futuro, a telemetria de máquina desenvolvida pela própria GCS (hardware).

- Integrar telemetrias adicionais: Pelican (avião autônomo de aplicação), IrriControl (telemetria de pivôs) e Sensor de Solo (umidade e temperatura do solo).

# 3. Princípios de Arquitetura

## 3.1. Modularidade plug-and-play

Cada conector (fonte) e cada módulo (funcionalidade) é independente e isolado por contratos de dados bem definidos. Plugar uma nova fonte — por exemplo, a telemetria GPS própria, o Pelican ou o Farmbox — ou desplugar uma existente não deve exigir reescrita do núcleo nem dos demais módulos. Na prática, isso se sustenta em três regras:

- Contratos estáveis: cada módulo conversa com o núcleo por meio de um formato de dado padronizado, não diretamente com outro módulo.

- Baixo acoplamento: a falha ou remoção de um módulo não derruba os demais.

- Configuração, não código: ligar/desligar um conector é tarefa de configuração, não de desenvolvimento.

## 3.2. Separação entre dados brutos e dados processados

A plataforma adota dois níveis de banco de dados, com papéis distintos:

- Bancos de dados brutos (raw): um repositório por fonte, guardando o dado exatamente como recebido (respostas das APIs Solinftec, exports de cadastro, telemetrias, Farmbox). É a verdade de origem, imutável e rastreável.

- DBA principal (processado): banco único e governado, com os dados já limpos, padronizados, integrados e modelados (dimensões e fatos). É a fonte para dashboards, relatórios e APIs de consumo.

Entre os dois níveis há uma camada de processamento (ETL) que limpa, valida e integra. Essa separação garante que qualquer reprocessamento possa ser refeito a partir do dado bruto original, sem perda e sem retrabalho de coleta.

# 4. Arquitetura em Camadas

O fluxo de dados percorre cinco camadas, da captura no campo até a entrega ao usuário:

| Camada | Função |
| --- | --- |
| 1. Conectores (Ingestão) | Coletam dados de cada fonte (APIs Solinftec, exports, telemetrias, Farmbox) e gravam no banco bruto correspondente. Cada conector é plugável. |
| 2. Banco Bruto (Raw) | Armazena o dado original por fonte, sem transformação. Base para auditoria e reprocessamento. |
| 3. Processamento (ETL) | Limpa, valida, padroniza e integra: trata sentinelas (consumo -1), nulos, resolve códigos por cadastro e aplica regras de qualidade. |
| 4. DBA Principal (Processado) | Modelo dimensional governado (dimensões + fatos). Fonte única de verdade para consumo. |
| 5. Serviços e Apresentação | API interna, dashboards, relatórios, alertas e integrações de saída (ex.: Farmbox). |

Fluxo resumido: Campo (Solinftec / telemetrias) → Conectores → Banco Bruto → ETL → DBA Principal → Dashboards, Relatórios, Alertas e APIs.

# 5. Conectores Plugáveis (Fontes)

Cada fonte entra na plataforma como um conector independente. Status atual:

| Conector | Conteúdo | Situação |
| --- | --- | --- |
| Solinftec API 22 | Detalhes da operação das máquinas (apontamentos, tempo, consumo, área, velocidade). | Disponível |
| Solinftec API 21 | Dados meteorológicos (estações completas e pluviômetros), hora a hora. | Disponível |
| Exports de cadastro | Equipamentos, implementos, fazendas/talhões, equipes, operações, operadores e paradas. | Disponível |
| Telemetria GCS (GPS) | Rastreamento de posição e deslocamento via hardware próprio (lat/long, km). | Futuro (a desenvolver) |
| Pelican | Avião autônomo de aplicação: registro de aplicação (área, produto, dose) e parâmetros do voo (vazão/taxa, altura, velocidade). Não fornece rastro GPS. | Futuro |
| IrriControl | Telemetria de pivôs: lâmina aplicada (mm), volume e consumo de água/energia por pivô. | Futuro |
| Sensor de Solo | Leitura de umidade e temperatura do solo por ponto/talhão. | Futuro |
| Farmbox | Recomendação técnica e fechamento progressivo das aplicações (APs). | Futuro (integração) |

Observação: as APIs Solinftec operam em modo passivo, com dados do dia anterior (D-1), token de uso único e paginação. O conector é responsável por orquestrar autenticação, paginação e gravação no banco bruto.

# 6. Módulos Funcionais

As funcionalidades também são módulos plugáveis, consumindo o DBA principal. Os módulos marcados como sugeridos ampliam o escopo original com baixo custo adicional. Os módulos de irrigação, fertilidade e agronômico dependem das fontes futuras indicadas.

| Módulo | Descrição | Origem dos dados |
| --- | --- | --- |
| Operação e eficiência | KPIs de frota: ha/h, consumo por hectare, % de motor ocioso, velocidade média ponderada, horímetro. | API 22 |
| Gestão de paradas | Pareto de paradas por motivo, tempo perdido, mecânica x operacional. | API 22 + paradas |
| Operadores terceirizados | Produtividade, ranking e base para medição/pagamento por hora-máquina ou hectare. | API 22 + operadores |
| Áreas trabalhadas e APs | Reconciliação área apontada x área do talhão, retrabalho/sobreposição e fechamento progressivo das APs. | API 22 + talhões (+GPS futuro) |
| Clima e janela de pulverização | Condições por hora e cálculo de Delta-T; alerta de aplicação dentro/fora da janela ideal. (sugerido) | API 21 + API 22 |
| Chuva por fazenda/talhão | Acumulados e distribuição de chuva por pluviômetro e por área; comparativo histórico. (sugerido) | API 21 + cadastro |
| Qualidade de dados / sensores | Alertas de sensor offline, leitura suspeita e apontamento incompleto. (sugerido) | API 21 e 22 |
| Custos operacionais | Custo de combustível por hectare e custo-hora de máquina; base para ERP. (sugerido) | API 22 (+ERP futuro) |
| Alertas e notificações | Disparos por e-mail/mensageria: chuva, pulverização, parada longa, consumo anômalo. (sugerido) | Todos |
| Gestão de irrigação | Lâmina (mm) e consumo de água/energia por pivô e talhão; recomendação de quando e quanto irrigar, cruzando umidade e temperatura do solo com o clima. | IrriControl + Sensor de Solo + API 21 |
| Gestão de fertilidade | Consolidação de análises de solo laboratoriais e acompanhamento de aplicações a taxa variável (VRA) de corretivos e fertilizantes por talhão. | Análises de solo + mapas VRA |
| Gestão agronômica | Monitoramento da cultura (fenologia/estande), scouting/caderno de campo (pragas, doenças, daninhas), produtividade/colheita por talhão e recomendação técnica. | Entrada manual + Farmbox + cadastros |
| Dashboards e relatórios | Painéis evolutivos e comparativos; exportações ágeis. | DBA principal |

# 7. Modelo de Dados (DBA Principal)

O DBA processado segue um modelo dimensional simples: tabelas de cadastro (dimensões) que descrevem, e tabelas de fato que medem. O esquema inicial já foi prototipado.

Dimensões (cadastros):

- Equipamento, Implemento — já mapeados a partir dos exports reais.

- Fazenda/Talhão, Equipe, Operação, Operador, Apontamento de paradas — via exports do portal Solinftec.

Fatos (medições):

- Fato Operação (API 22): um registro por apontamento — tempo, motor ligado/ocioso, horímetro, área, consumo, velocidade e RPM.

- Fato Meteorologia (API 21): um registro por equipamento e hora — média, mínima e máxima de cada grandeza, chuva e folha molhada.

À medida que as fontes futuras entrarem (telemetrias, fertilidade, agronômico), o modelo ganha novos fatos e dimensões sem alterar os existentes — coerente com o princípio plug-and-play.

Controle de ETL: tabela que registra cada carga (fonte, data de referência, páginas, status) para garantir o D-1, a paginação e a ausência de duplicidades.

# 8. Limitações Conhecidas dos Dados

Pontos identificados na análise das APIs que orientam regras de tratamento e expectativas de escopo:

| Limitação | Impacto / Tratamento |
| --- | --- |
| Sem GPS, sem latitude/longitude e sem km | Não há rastro nem mapa de aplicação fino hoje (nem via Pelican, que envia só registro de aplicação). Áreas tratadas por talhão/percentual. Resolvido futuramente pela telemetria GCS própria. |
| Consumo = -1 | Sentinela de 'sem leitura'. Tratar como nulo; nunca somar como litro. |
| Histórico D-10 apenas na API | Na API o detalhe fica só D-10; na plataforma o export Excel é total. ETL diário (API) + cargas por export garantem a base histórica própria. |
| Códigos sem descrição na API | Resolvidos por JOIN com os cadastros (de/para). |
| Operador/fazenda nulos em paradas | Regra de tratamento específica; não usar como chave obrigatória. |
| Sensores com falha (ex.: estação parcial; pressão fixa) | Módulo de qualidade de dados sinaliza leituras suspeitas antes do uso. |

# 9. Roadmap por Fases

Entrega incremental, priorizando valor cedo e deixando as integrações externas e o hardware para fases posteriores.

| Fase | Entregas |
| --- | --- |
| Fase 1 — MVP | Conectores Solinftec (API 22 e 21) + cadastros; banco bruto; ETL; DBA principal; dashboards de operação e de chuva. |
| Fase 2 — Operação | Módulo de operadores terceirizados e gestão de paradas; relatórios e exportações ágeis. |
| Fase 3 — Áreas e Clima | Reconciliação de áreas e fechamento de APs; janela de pulverização (Delta-T); qualidade de dados e alertas. |
| Fase 4 — Integrações e Agronomia | Integração Farmbox e Solinftec (recomendação técnica/APs); gestão agronômica (monitoramento, scouting, produtividade); gestão de fertilidade (análises de solo + VRA); custos operacionais. |
| Fase 5 — Telemetrias | Ingestão das telemetrias: GCS-GPS própria (rastro, km, mapas de aplicação), Pelican, IrriControl e Sensor de Solo; módulo de gestão de irrigação. |

# 10. Premissas, Dependências e Riscos

Premissas e dependências:

- Continuidade do acesso às APIs Solinftec (credenciais, token e disponibilidade do webservice).

- Exportação periódica dos cadastros do portal Solinftec para alimentar as dimensões.

- Execução diária e confiável do ETL (janela D-1), com monitoramento.

- Definição do mapeamento equipamento → fazenda para agregações climáticas.

- Definição dos contratos de dados das fontes futuras (Pelican, IrriControl, Sensor de Solo, Farmbox) quando disponibilizadas.

Riscos e mitigação:

- Mudança de contrato das APIs Solinftec — mitigado pela camada de conectores isolada e pelo banco bruto.

- Lacunas de dado na origem (sensores, nulos) — mitigadas pelo módulo de qualidade de dados.

- Dependência de cadastros atualizados — mitigada por snapshot das descrições no momento da carga.

- Credenciais e segredos — devem ser mantidos em cofre/variáveis de ambiente, nunca em código.

# 11. Próximos Passos

- Validar este escopo e priorizar os módulos da Fase 1.

- Finalizar o modelo de dados com os exports de cadastro restantes (fazendas/talhões, equipe, operação, operadores, paradas).

- Definir a stack tecnológica (banco, orquestrador de ETL, ferramenta de dashboards).

- Especificar os contratos de dados das telemetrias (GCS-GPS, Pelican, IrriControl, Sensor de Solo) em paralelo ao hardware.

# Atualização 2026-06-27 — Farmbox integrado, agendador central e sessão persistente

## Conector Farmbox completo

•  Ingestão (API → raw), ETL completo (raw → 28 tabelas master) e painel de integração no front (Integrações › Farmbox): seleção de endpoints, progresso ao vivo, log, continuar/reiniciar/excluir.

•  Webhook de applications em tempo real + sync incremental agendado para o restante.

## Agendador central (Integrações › Agendador)

•  Gestão única dos jobs de busca de todos os conectores (Solinftec, IrriControl, Farmbox, NUTec): cadência editável, ligar/desligar, rodar agora, histórico.

•  Solinftec migrado do n8n para o agendador interno da API (a API roda 24/7 no servidor).

## Sessão persistente

•  Refresh token (access 8h / refresh 30d) com renovação automática — suporta o painel da sala de operações aberto por dias.

## Próximos passos

•  Dashboards Farmbox: fitossanidade (infestação por alvo), custo de aplicação (insumos/dose), chuva (pluviometria) e notas de campo com foto.

•  Mapeamento plot → talhão (CONFIG_CONNECTORS) para cruzar Farmbox com operação/meteorologia.

# Atualização 2026-06-27 — Módulos Agronômicos: Fertilidade, VRA e Calendário Agrícola

Três módulos novos foram modelados, validados e aplicados no GCS_FARM (e integrados ao setup unificado / fire test). Ordem de dependência: Calendário Agrícola → Fertilidade → VRA.

## Calendário Agrícola (FARM_SEASON)

•  Dimensões genéricas e compartilhadas: FARM_CULTURE (culturas), FARM_SEASON (safra, ex. 26/27) e FARM_SEASON_CYCLE (ciclo + cultura — uma safra tem N ciclos; ex.: 1º Soja, 2º Milho, 2º Algodão).

•  Permite rastrear qualquer dado/mapa por safra, ano, cultura e data.

## Módulo de Fertilidade (análise de solo)

•  Modelo normalizado: catálogo de parâmetros → amostra → resultado (1 linha por parâmetro), resolvendo colunas esparsas/variantes das planilhas de laboratório.

•  Importação de Excel com auditoria (lote + erros por linha) e guarda do JSON original.

•  Talhão resolvido por GEOLOCALIZAÇÃO (ponto dentro do polígono do talhão = verdade de campo), com alerta de conflito quando difere do informado na planilha.

•  Interpretação por VISÕES de agrônomo (conjuntos versionados de faixas Baixo/Médio/Alto + cor), permitindo mapas lado a lado; interpretação de P/K sensível à textura (argila).

•  Perfis de profundidade por ponto (Simples 0-20 / Completa 0-60) com checklist para coleta.

•  Pontos de coleta georreferenciados (planos/campanhas) prontos para um app de campo.

•  Modelos de cálculo configuráveis (fórmula como dado): calagem por V%, calagem Al+Ca/Mg, gessagem.

## Módulo VRA — Mapas de Prescrição em Taxa Variável

•  SEPARADO da fertilidade e genérico: reaproveitável por Fertilidade (adubação/calagem/gessagem), NDVI (aplicação), produtividade e semeadura — acoplamento solto via source_type.

•  Categorias de mapa (ADUBAÇÃO, CALAGEM, GESSAGEM, SEMENTES, APLICAÇÃO); calagem/gessagem usam só a safra, adubação/semeadura exigem a cultura (ciclo).

•  Zonas de manejo versionadas (polígonos gerados no backend) + prescrição com vários produtos e dose por zona.

•  Taxa VARIÁVEL (dose por zona) ou FIXA (dose única, campo inteiro).

•  Catálogo de formato de export por máquina (John Deere, Fendt, Stara, Jacto + genéricos); regras exatas reservadas para evolução futura.

## Estado e próximos passos

•  Schema aplicado no GCS_FARM e integrado ao GCS_databases_full_setup_mssql.sql (fire test validado, 0 erros).

•  Próximo: backend (importador do Excel + geo-resolução) e front do módulo Fertilidade (menu Agronômico).